ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO

FACULTAD:

Facultad de Informática y Electrónica

PAO:

Software 8° “1”

ASIGNATURA:

Aplicaciones Informáticas II

TEMA:

Sprint Backlog

ESTUDIANTE:

Steve Tibán (7386)

FECHA DE ENTREGA:

15/10/2025

| Sprint Backlog |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint | ID | Descripción | Fecha inicio | Fecha fin | Total Horas |
| Sprint 1 | HT-01 | Análisis de requerimientos del sistema | 21/10/2025 | 24/10/2025 | 30 |
|  | HT-02 | Definición de la arquitectura de la aplicación web | 25/10/2025 | 28/10/2025 |  |
| Sprint 2 | HT-03 | Diseño y modelado de base de datos | 29/10/2025 | 04/11/2025 | 22 |
|  | HT-04 | Configuración del repositorio en línea | 05/11/2025 | 05/11/2025 |  |
| Sprint 3 | HT-05 | Implementación de la capa de acceso a datos | 06/11/2025 | 11/11/2025 | 29 |
|  | HU-01 | Iniciar sesión | 12/11/2025 | 13/11/2025 |  |
| Sprint 4 | HU-02 | Registro de pacientes | 14/11/2025 | 17/11/2025 | 22 |
|  | HU-03 | Gestionar pacientes | 18/11/2025 | 21/11/2025 |  |
| Sprint 5 | HU-04 | Gestionar odontólogos | 22/11/2025 | 26/11/2025 | 22 |
|  | HU-05 | Gestionar administradores clínicos | 27/11/2025 | 29/11/2025 |  |
| Sprint 6 | HU-06 | Gestionar especialidades y consultorios | 30/11/2025 | 03/12/2025 | 37 |
|  | HU-07 | Gestionar bloqueos de agenda | 04/12/2025 | 07/12/2025 |  |
| Sprint 7 | HU-08 | Gestionar citas | 08/12/2025 | 13/12/2025 | 30 |
|  | HU-09 | Confirmar cita desde la aplicación o WhatsApp | 14/12/2025 | 15/12/2025 |  |
| Sprint 8 | HU-10 | Visualizar agenda | 16/12/2025 | 18/12/2025 | 23 |
|  | HU-11 | Registrar y consultar fichas médicas | 19/12/2025 | 21/12/2025 |  |
|  | HU-12 | Consultar historial de citas | 22/12/2025 | 23/12/2025 |  |
| Sprint 9 | HU-13 | Ver perfiles de odontólogos | 24/12/2025 | 28/12/2025 | 17 |
|  | HU-14 | Visualizar estadísticas por rol | 29/11/2025 | 30/12/2025 |  |
|  | HU-15 | Generar reportes estadísticos | 31/12/2025 | 31/12/2025 |  |
| Sprint 10 | HT-06 | Implementación de validación de datos | 01/01/2026 | 07/01/2026 | 30 |
| Sprint 11 | HU-16 | Recuperar contraseña | 08/01/2026 | 13/01/2026 | 7 |
|  | HT-07 | Despliegue en servidor de producción | 14/01/2026 | 15/01/2026 |  |