ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO

FACULTAD:

Facultad de Informática y Electrónica

PAO:

Software 8° “1”

ASIGNATURA:

Aplicaciones Informáticas II

TEMA:

Historias de Usuario y Product Backlog

ESTUDIANTE:

Steve Tibán (7386)

FECHA DE ENTREGA:

14/10/2025

T-shirt sizing

Para la estimación del tiempo requerido en cada historia de usuario (HU) e historia técnica (HT), se utiliza el método T-shirt sizing. Este método establece seis tallas de camiseta (XS, S, M, L, XL y XXL), cada una con sus correspondientes puntos y un rango de horas de trabajo estimadas, lo que permite asignar un esfuerzo relativo a cada historia de manera ágil y sencilla.

| Tabla T-shirt sizing |  |  |
| --- | --- | --- |
| Talla | Puntos estimados | Horas de trabajo |
| XS | 5 | 1 a 5 horas |
| S | 10 | 6 a 10 horas |
| M | 15 | 11 a 15 horas |
| L | 20 | 16 a 20 horas |
| XL | 30 | 21 a 25 horas |
| XXL | 40 | Más de 30 horas |

Historias de Usuario

| HISTORIA DE USUARIO |  |
| --- | --- |
| IDENTIFICADOR: HU-01 |  |
| NOMBRE DE LA HISTORIA: | Registro de pacientes |
| MODIFICACIÓN: Ninguna | USUARIO: Administrador, Administrador clínico, Odontólogo, Paciente |
| PRIORIDAD EN EL NEGOCIO: Alta | RIESGO EN EL DESARROLLO: Medio |
| PUNTOS ESTIMADOS: 10 | ITERACIÓN ASIGNADA: 1 |
| PROGRAMADOR RESPONSABLE: | Steve Tibán |
| DESCRIPCIÓN: Yo, como usuario deseo poder registrar a un paciente dentro de la aplicación web |  |
| OBSERVACIÓN: El registro puede ser realizado por el paciente de forma autónoma desde la aplicación o por el personal administrativo/odontólogo desde sus respectivos perfiles. |  |
| CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: - El sistema debe validar que la cédula y el correo electrónico no estén previamente registrados. - Los administradores y odontólogos podrán registrar pacientes de manera manual. - El paciente debe poder crear una cuenta de forma autónoma. |  |

| HISTORIA DE USUARIO |  |
| --- | --- |
| IDENTIFICADOR: HU-02 |  |
| NOMBRE DE LA HISTORIA: | Iniciar sesión |
| MODIFICACIÓN: Ninguna | USUARIO: Administrador, Administrador clínico, Odontólogo, Paciente |
| PRIORIDAD EN EL NEGOCIO: Alta | RIESGO EN EL DESARROLLO: Bajo |
| PUNTOS ESTIMADOS: 4 | ITERACIÓN ASIGNADA: 1 |
| PROGRAMADOR RESPONSABLE: | Steve Tibán |
| DESCRIPCIÓN: Yo, como usuario quiero poder iniciar sesión en la aplicación web mi correo y contraseña para acceder a las funcionalidades correspondientes a mi rol. |  |
| OBSERVACIÓN: El sistema debe validar las credenciales contra la base de datos y generar un token de autenticación válido. |  |
| CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: - El usuario debe poder acceder con credenciales válidas. - El sistema debe rechazar accesos con credenciales inválidas mostrando un mensaje de error. - Se debe generar un token de sesión único por usuario autenticado. - El acceso a las funcionalidades debe estar limitado al rol asignado |  |

| HISTORIA DE USUARIO |  |
| --- | --- |
| IDENTIFICADOR: HU-03 |  |
| NOMBRE DE LA HISTORIA: | Recuperar contraseña |
| MODIFICACIÓN: Ninguna | USUARIO: Administrador, Administrador clínico, Odontólogo, Paciente |
| PRIORIDAD EN EL NEGOCIO: Media | RIESGO EN EL DESARROLLO: Bajo |
| PUNTOS ESTIMADOS: 4 | ITERACIÓN ASIGNADA: 1 |
| PROGRAMADOR RESPONSABLE: | Steve Tibán |
| DESCRIPCIÓN: Yo, como usuario quiero poder recuperar mi contraseña en caso de olvidarla |  |
| OBSERVACIÓN: El proceso se realizará a través del correo electrónico registrado del paciente o podrá contactarse con el consultorio para el restablecimiento de la contraseña |  |
| CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: - El usuario debe poder solicitar la recuperación de contraseña proporcionando su correo registrado. - El usuario debe poder ingresar una nueva contraseña y confirmarla. - La nueva contraseña debe reemplazar la anterior de forma segura y quedar disponible para futuros inicios de sesión. |  |

| HISTORIA DE USUARIO |  |
| --- | --- |
| IDENTIFICADOR: HU-04 |  |
| NOMBRE DE LA HISTORIA: | Gestionar pacientes |
| MODIFICACIÓN: Ninguna | USUARIO: Administrador, Administrador clínico, Odontólogo |
| PRIORIDAD EN EL NEGOCIO: Alta | RIESGO EN EL DESARROLLO: Medio |
| PUNTOS ESTIMADOS: 12 | ITERACIÓN ASIGNADA: 2 |
| PROGRAMADOR RESPONSABLE: | Steve Tibán |
| DESCRIPCIÓN: Yo, como usuario quiero poder registrar, actualizar, consultar y desactivar pacientes en la aplicación web. |  |
| OBSERVACIÓN: El sistema debe validar que los datos ingresados del paciente sean completos y verídicos. |  |
| CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: - Los administradores y odontólogos pueden registrar nuevos pacientes con sus datos personales y antecedentes. - El odontólogo solo puede consultar y editar los pacientes que atiende. |  |

| HISTORIA DE USUARIO |  |
| --- | --- |
| IDENTIFICADOR: HU-05 |  |
| NOMBRE DE LA HISTORIA: | Gestionar odontólogos |
| MODIFICACIÓN: Ninguna | USUARIO: Administrador, Administrador clínico |
| PRIORIDAD EN EL NEGOCIO: Alta | RIESGO EN EL DESARROLLO: Medio |
| PUNTOS ESTIMADOS: 12 | ITERACIÓN ASIGNADA: 2 |
| PROGRAMADOR RESPONSABLE: | Steve Tibán |
| DESCRIPCIÓN: Yo, como administrador o administrador clínico, quiero poder registrar, modificar, consultar y desactivar odontólogos. |  |
| OBSERVACIÓN: El sistema debe permitir relacionar al odontólogo con sus especialidades y horarios. |  |
| CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: - Los administradores pueden registrar odontólogos ingresando sus datos personales, especialidades y horarios. - Los administradores clínico pueden actualizar la información de un odontólogo cuando sea necesario. |  |

| HISTORIA DE USUARIO |  |
| --- | --- |
| IDENTIFICADOR: HU-06 |  |
| NOMBRE DE LA HISTORIA: | Gestionar administradores clínicos |
| MODIFICACIÓN: Ninguna | USUARIO: Administrador |
| PRIORIDAD EN EL NEGOCIO: Alta | RIESGO EN EL DESARROLLO: Medio |
| PUNTOS ESTIMADOS: 10 | ITERACIÓN ASIGNADA: 2 |
| PROGRAMADOR RESPONSABLE: | Steve Tibán |
| DESCRIPCIÓN: Yo, como administrador, quiero poder registrar, editar y desactivar administradores clínicos. |  |
| OBSERVACIÓN: La funcionalidad es exclusiva del administrador principal, dado que los administradores clínicos no tienen la facultad de gestionar a otros usuarios de este mismo rol. |  |
| CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: - El sistema debe permitir registrar un administrador clínico con datos obligatorios y validados. - El sistema debe permitir editar la información de un administrador clínico existente. - El sistema debe permitir desactivar un administrador clínico sin eliminar sus datos históricos. |  |

| HISTORIA DE USUARIO |  |
| --- | --- |
| IDENTIFICADOR: HU-07 |  |
| NOMBRE DE LA HISTORIA: | Gestionar especialidades y consultorios |
| MODIFICACIÓN: Ninguna | USUARIO: Administrador, Administrador clínico |
| PRIORIDAD EN EL NEGOCIO: Alta | RIESGO EN EL DESARROLLO: Medio |
| PUNTOS ESTIMADOS: 12 | ITERACIÓN ASIGNADA: 3 |
| PROGRAMADOR RESPONSABLE: | Steve Tibán |
| DESCRIPCIÓN: Yo, como usuario quiero registrar, editar y desactivar especialidades odontológicas y consultorios. |  |
| OBSERVACIÓN: Los consultorios desactivados no deben mostrar horarios disponibles para agendar citas. |  |
| CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: - El sistema debe permitir registrar nuevas especialidades con nombre único y datos validados. - El sistema debe permitir editar la información de especialidades existentes. - El sistema debe permitir registrar y editar consultorios (número, nombre, estado). - El sistema debe validar que los consultorios activos estén disponibles antes de asignar citas. |  |

| HISTORIA DE USUARIO |  |
| --- | --- |
| IDENTIFICADOR: HU-08 |  |
| NOMBRE DE LA HISTORIA: | Gestionar bloqueos de agenda |
| MODIFICACIÓN: Ninguna | USUARIO: Administrador, Administrador clínico |
| PRIORIDAD EN EL NEGOCIO: Alta | RIESGO EN EL DESARROLLO: Medio |
| PUNTOS ESTIMADOS: 25 | ITERACIÓN ASIGNADA: 3 |
| PROGRAMADOR RESPONSABLE: | Steve Tibán |
| DESCRIPCIÓN: Yo, como usuario quiero poder bloquear días u horarios específicos en la agenda, ya sea para un odontólogo o para el consultorio en general. |  |
| OBSERVACIÓN: El sistema debe validar los bloqueos contra las citas previamente registradas y emitir alertas si existen solapamientos. |  |
| CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: - El sistema debe permitir bloquear un día completo para el consultorio o para un odontólogo en específico. - El sistema debe validar que no existan citas activas en el periodo a bloquear, en caso contrario debe solicitar confirmación. - El sistema debe reflejar los bloqueos en la agenda inmediatamente para todos los roles que la consulten. - El sistema debe permitir modificar o eliminar un bloqueo previamente registrado. |  |

| HISTORIA DE USUARIO |  |
| --- | --- |
| IDENTIFICADOR: HU-09 |  |
| NOMBRE DE LA HISTORIA: | Gestionar citas |
| MODIFICACIÓN: Ninguna | USUARIO: Administrador, Administrador clínico, Odontólogo, Paciente |
| PRIORIDAD EN EL NEGOCIO: Alta | RIESGO EN EL DESARROLLO: Alto |
| PUNTOS ESTIMADOS: 25 | ITERACIÓN ASIGNADA: 4 |
| PROGRAMADOR RESPONSABLE: | Steve Tibán |
| DESCRIPCIÓN: Yo, como usuario quiero poder gestionar las citas médicas odontológicas, lo que incluye crear, reprogramar y cancelar citas. |  |
| OBSERVACIÓN: - Los pacientes pueden crear, reprogramar o cancelar sus propias citas. - Los administradores pueden gestionar citas de todos los pacientes y odontólogos. - Los odontólogos pueden visualizar, reprogramar o cancelar citas de su agenda. |  |
| CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: - El sistema debe validar disponibilidad de horario y bloqueos antes de confirmar la creación de una cita. - El sistema debe permitir cancelar citas con actualización inmediata del estado. - El sistema debe emitir notificaciones por WhatsApp para la confirmación de la cita. |  |

| HISTORIA DE USUARIO |  |
| --- | --- |
| IDENTIFICADOR: HU-10 |  |
| NOMBRE DE LA HISTORIA: | Confirmar cita desde la aplicación o desde WhatsApp |
| MODIFICACIÓN: Ninguna | USUARIO: Paciente |
| PRIORIDAD EN EL NEGOCIO: Alta | RIESGO EN EL DESARROLLO: Medio |
| PUNTOS ESTIMADOS: 5 | ITERACIÓN ASIGNADA: 4 |
| PROGRAMADOR RESPONSABLE: | Steve Tibán |
| DESCRIPCIÓN: Yo, como usuario quiero confirmar mi asistencia a una cita ya agendada, ya sea desde la aplicación web o directamente desde un mensaje recordatorio enviado por WhatsApp. |  |
| OBSERVACIÓN: - La confirmación desde la aplicación se realiza en la sección de citas activas del paciente. - La confirmación desde WhatsApp se realiza respondiendo al mensaje automático enviado por el sistema, el cual actualiza el estado de la cita en la agenda. |  |
| CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: - El sistema debe permitir al paciente confirmar la cita desde la aplicación web - El sistema debe enviar un mensaje de confirmación por WhatsApp con opciones rápidas de respuesta. - La confirmación debe actualizar el estado de la cita a “Confirmada” en la agenda. |  |

| HISTORIA DE USUARIO |  |
| --- | --- |
| IDENTIFICADOR: HU-11 |  |
| NOMBRE DE LA HISTORIA: | Visualizar agenda |
| MODIFICACIÓN: Ninguna | USUARIO: Administrador, Administrador clínico, Odontólogo |
| PRIORIDAD EN EL NEGOCIO: Alta | RIESGO EN EL DESARROLLO: Medio |
| PUNTOS ESTIMADOS: 8 | ITERACIÓN ASIGNADA: 3 |
| PROGRAMADOR RESPONSABLE: | Steve Tibán |
| DESCRIPCIÓN: - Yo, como usuario quiero visualizar la agenda según mi rol para poder consultar las citas registradas. |  |
| OBSERVACIÓN: - La vista de la agenda se carga por defecto en el día actual, con la posibilidad de navegar por meses y años, según el rol del usuario. - Los administradores deben poder visualizar todas las agendas. - El odontólogo debe poder visualizar únicamente su propia agenda de atención. El paciente debe poder visualizar únicamente sus citas programadas. |  |
| CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: - El sistema debe filtrar la agenda según el rol del usuario que consulta. - El sistema debe actualizar los cambios en tiempo real cuando se confirmen, cancelen o reprogramen citas. - El paciente solo debe visualizar sus citas sin acceso a información de otros usuarios. |  |

| HISTORIA DE USUARIO |  |
| --- | --- |
| IDENTIFICADOR: HU-12 |  |
| NOMBRE DE LA HISTORIA: | Registrar y consultar fichas médicas |
| MODIFICACIÓN: Ninguna | USUARIO: Odontólogo, Paciente |
| PRIORIDAD EN EL NEGOCIO: Muy alta | RIESGO EN EL DESARROLLO: Alto |
| PUNTOS ESTIMADOS: 10 | ITERACIÓN ASIGNADA: 5 |
| PROGRAMADOR RESPONSABLE: | Steve Tibán |
| DESCRIPCIÓN: - Yo, como odontólogo, quiero registrar fichas médicas digitales de los pacientes registrando observaciones clínicas, con el fin de mantener un historial completo de la atención. - Yo, como paciente, quiero consultar mis fichas médicas registradas para tener acceso a mis diagnósticos y observaciones. |  |
| OBSERVACIÓN: El sistema debe garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos clínicos, además de permitir la actualización únicamente por parte del odontólogo tratante. |  |
| CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: - El odontólogo debe poder registrar una nueva ficha médica vinculada a una cita realizada. - El paciente debe poder visualizar únicamente sus fichas médicas registradas. - El sistema debe garantizar que las fichas médicas no puedan ser eliminadas, solo actualizadas por el odontólogo. |  |

| HISTORIA DE USUARIO |  |
| --- | --- |
| IDENTIFICADOR: HU-13 |  |
| NOMBRE DE LA HISTORIA: | Consultar historial de citas |
| MODIFICACIÓN: Ninguna | USUARIO: Administrador, Administrador clínico, Odontólogo, Paciente |
| PRIORIDAD EN EL NEGOCIO: Media | RIESGO EN EL DESARROLLO: Bajo |
| PUNTOS ESTIMADOS: 5 | ITERACIÓN ASIGNADA: 3 |
| PROGRAMADOR RESPONSABLE: | Steve Tibán |
| DESCRIPCIÓN: Yo, como usuario quiero consultar las citas realizadas, canceladas, reprogramadas y confirmadas. |  |
| OBSERVACIÓN: El historial debe mostrar la información ordenada cronológicamente e incluir el estado de cada cita. |  |
| CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: - El paciente debe visualizar todas sus citas pasadas, reprogramadas o canceladas. - El odontólogo debe visualizar el historial únicamente de sus pacientes atendidos. - El sistema debe mostrar detalles de cada cita: fecha, hora, odontólogo, motivo y estado. |  |

| HISTORIA DE USUARIO |  |
| --- | --- |
| IDENTIFICADOR: HU-14 |  |
| NOMBRE DE LA HISTORIA: | Ver perfiles de odontólogos |
| MODIFICACIÓN: Ninguna | USUARIO: Paciente |
| PRIORIDAD EN EL NEGOCIO: Media | RIESGO EN EL DESARROLLO: Bajo |
| PUNTOS ESTIMADOS: 3 | ITERACIÓN ASIGNADA: 2 |
| PROGRAMADOR RESPONSABLE: | Steve Tibán |
| DESCRIPCIÓN: Yo, como paciente quiero visualizar los perfiles de los odontólogos registrados para seleccionar al profesional más adecuado para mis necesidades. |  |
| OBSERVACIÓN: La información mostrada debe provenir de los datos previamente registrados por los administradores. |  |
| CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: El paciente debe poder visualizar una lista de odontólogos registrados en el sistema. |  |

| HISTORIA DE USUARIO |  |
| --- | --- |
| IDENTIFICADOR: HU-15 |  |
| NOMBRE DE LA HISTORIA: | Visualizar estadísticas |
| MODIFICACIÓN: Ninguna | USUARIO: Administrador, Administrador clínico, Odontólogo, Paciente |
| PRIORIDAD EN EL NEGOCIO: Media | RIESGO EN EL DESARROLLO: Medio |
| PUNTOS ESTIMADOS: 10 | ITERACIÓN ASIGNADA: 5 |
| PROGRAMADOR RESPONSABLE: | Steve Tibán |
| DESCRIPCIÓN: - Yo, como administrador quiero visualizar estadísticas globales de todo el consultorio. - Yo, como odontólogo quiero visualizar estadísticas relacionadas con mis citas en el consultorio. - Yo, como paciente quiero visualizar estadísticas relacionadas con mis citas en el consultorio. |  |
| OBSERVACIÓN: Las estadísticas deben representarse mediante gráficos dinámicos que faciliten la interpretación de la información. |  |
| CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: - El sistema debe mostrar indicadores KPI de los odontólogos. - El sistema debe permitir filtrar estadísticas por rango de fechas, odontólogo y especialidad. |  |

| HISTORIA DE USUARIO |  |
| --- | --- |
| IDENTIFICADOR: HU-16 |  |
| NOMBRE DE LA HISTORIA: | Generar reportes estadísticos |
| MODIFICACIÓN: Ninguna | USUARIO: Administrador, Administrador clínico |
| PRIORIDAD EN EL NEGOCIO: Alta | RIESGO EN EL DESARROLLO: Medio |
| PUNTOS ESTIMADOS: 4 | ITERACIÓN ASIGNADA: 5 |
| PROGRAMADOR RESPONSABLE: | Steve Tibán |
| DESCRIPCIÓN: Yo, como usuario, quiero generar reportes estadísticos globales de la clínica en formato PDF. |  |
| OBSERVACIÓN: El sistema debe permitir exportar los reportes con gráficos y tablas, incluyendo el logotipo de la clínica, fecha de generación y filtros aplicados. |  |
| CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: - El sistema debe generar reportes en formato PDF de manera automática. - Los reportes deben incluir estadísticas de citas |  |

Historias Técnicas

| HISTORIA TÉCNICA |  |
| --- | --- |
| IDENTIFICADOR: HT-01 |  |
| NOMBRE DE LA HISTORIA: | Análisis de requerimientos del sistema |
| MODIFICACIÓN: Ninguna | USUARIO: Developer Team |
| PRIORIDAD EN EL NEGOCIO: Alta | RIESGO EN EL DESARROLLO: Medio |
| PUNTOS ESTIMADOS: 15 | ITERACIÓN ASIGNADA: 1 |
| PROGRAMADOR RESPONSABLE: |  |
| DESCRIPCIÓN: Yo, como usuario necesito realizar un análisis detallado de los requisitos funcionales y no funcionales para comprender las necesidades de los usuarios. |  |
| OBSERVACIÓN: |  |
| CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: - Requerimientos funcionales y no funcionales cumplen las expectativas del cliente. - Verificación de los requisitos por parte del Product Owner. |  |

| HISTORIA TÉCNICA |  |
| --- | --- |
| IDENTIFICADOR: HT-02 |  |
| NOMBRE DE LA HISTORIA: | Definición de la arquitectura de la aplicación web |
| MODIFICACIÓN: Ninguna | USUARIO: Developer Team |
| PRIORIDAD EN EL NEGOCIO: Alta | RIESGO EN EL DESARROLLO: Medio |
| PUNTOS ESTIMADOS: 15 | ITERACIÓN ASIGNADA: 1 |
| PROGRAMADOR RESPONSABLE: |  |
| DESCRIPCIÓN: Yo, como usuario necesito definir la arquitectura de la aplicación web para tener una buena escalabilidad |  |
| OBSERVACIÓN: |  |
| CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: Integración correcta con las funcionalidades de los usuarios. |  |

| HISTORIA TÉCNICA |  |
| --- | --- |
| IDENTIFICADOR: HT-03 |  |
| NOMBRE DE LA HISTORIA: | Diseño y modelado de base de datos |
| MODIFICACIÓN: Ninguna | USUARIO: Developer Team |
| PRIORIDAD EN EL NEGOCIO: Alta | RIESGO EN EL DESARROLLO: Medio |
| PUNTOS ESTIMADOS: 20 | ITERACIÓN ASIGNADA: 1 |
| PROGRAMADOR RESPONSABLE: |  |
| DESCRIPCIÓN: Yo, como usuario necesito analizar detalladamente los requisitos del cliente para que el diseño de la base de datos cumpla con las funcionalidad requeridas. |  |
| OBSERVACIÓN: Utilizar software para modelado de base datos |  |
| CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: - La base de datos puede almacenar los datos requeridos. - La base de datos cumple con las restricciones del negocio. |  |

| HISTORIA TÉCNICA |  |
| --- | --- |
| IDENTIFICADOR: HT-04 |  |
| NOMBRE DE LA HISTORIA: | Implementación de la capa de acceso a datos |
| MODIFICACIÓN: Ninguna | USUARIO: Developer Team |
| PRIORIDAD EN EL NEGOCIO: Alta | RIESGO EN EL DESARROLLO: Medio |
| PUNTOS ESTIMADOS: 25 | ITERACIÓN ASIGNADA: 1 |
| PROGRAMADOR RESPONSABLE: |  |
| DESCRIPCIÓN: Yo, como usuario necesito interactuar con la base de datos |  |
| OBSERVACIÓN: La interacción con la base de datos es mediante el ORM de Django |  |
| CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: Operaciones CRUD con todas las clases de la base de datos |  |

| HISTORIA TÉCNICA |  |
| --- | --- |
| IDENTIFICADOR: HT-05 |  |
| NOMBRE DE LA HISTORIA: | Configuración del repositorio en línea |
| MODIFICACIÓN: Ninguna | USUARIO: Developer Team |
| PRIORIDAD EN EL NEGOCIO: Media | RIESGO EN EL DESARROLLO: Bajo |
| PUNTOS ESTIMADOS: 2 | ITERACIÓN ASIGNADA: 1 |
| PROGRAMADOR RESPONSABLE: |  |
| DESCRIPCIÓN: Yo, como usuario necesito crear y configurar el repositorio remoto en GitHub. |  |
| OBSERVACIÓN: La interacción con la base de datos es mediante el ORM de Django |  |
| CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: El repositorio permite clonar el proyecto |  |

| HISTORIA TÉCNICA |  |
| --- | --- |
| IDENTIFICADOR: HT-06 |  |
| NOMBRE DE LA HISTORIA: | Implementación de validación de datos |
| MODIFICACIÓN: Ninguna | USUARIO: Developer Team |
| PRIORIDAD EN EL NEGOCIO: Alta | RIESGO EN EL DESARROLLO: Bajo |
| PUNTOS ESTIMADOS: 30 | ITERACIÓN ASIGNADA: 2 |
| PROGRAMADOR RESPONSABLE: |  |
| DESCRIPCIÓN: Yo, como usuario necesito implementar reglas de validación de datos en el frontend y backend |  |
| OBSERVACIÓN: |  |
| CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: - El sistema rechaza datos inválidos o duplicados en backend y frontend. - Los formularios muestran mensajes de error específicos al usuario. |  |

| HISTORIA TÉCNICA |  |
| --- | --- |
| IDENTIFICADOR: HT-07 |  |
| NOMBRE DE LA HISTORIA: | Despliegue en servidor de producción |
| MODIFICACIÓN: Ninguna | USUARIO: Developer Team |
| PRIORIDAD EN EL NEGOCIO: Alta | RIESGO EN EL DESARROLLO: Medio |
| PUNTOS ESTIMADOS: 3 | ITERACIÓN ASIGNADA: 6 |
| PROGRAMADOR RESPONSABLE: |  |
| DESCRIPCIÓN: Yo, como usuario necesito desplegar el frontend y backend de la aplicación web |  |
| OBSERVACIÓN: |  |
| CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: Se puede acceder desde cualquier dispositivo y a cualquier hora a la aplicación web |  |

Pruebas de Aceptación

| PRUEBA DE ACEPTACIÓN |  |
| --- | --- |
| Código: P_01_HU_01 | Tarea de ingeniería: Registro de paciente |
| Nombre: Ejecutar el registro de pacientes |  |
| Responsable: Steve Tibán | Fecha: |
| Descripción: Prueba de registro de paciente de manera autónoma desde la aplicación web |  |
| Condiciones de ejecución: Ejecutar la aplicación web en el dominio proporcionado |  |
| Pasos para la ejecución: 1. Abrir el enlace de la aplicación web en un navegador 2. Hacer clic en el botón de registrarse 3. Completar el formulario con datos válidos 4. Confirmar el registro 5. Iniciar sesión con las credenciales registradas |  |
| Resultado esperado: La aplicación crea el usuario con rol paciente y sus datos validados, permitiéndole iniciar sesión |  |
| Evaluación de la prueba: Exitosa |  |

| PRUEBA DE ACEPTACIÓN |  |
| --- | --- |
| Código: P_02_HU_02 | Tarea de ingeniería: Inicio de sesión |
| Nombre: Ejecutar el inicio de sesión |  |
| Responsable: Steve Tibán | Fecha: |
| Descripción: Prueba de inicio de sesión en la aplicación web mediante correo y contraseña para acceder según el rol asignado |  |
| Condiciones de ejecución: Ejecutar la aplicación web en el dominio proporcionado |  |
| Pasos para la ejecución: 1. Abrir el enlace de la aplicación web en un navegador 2. Ingresar correo y contraseña válidos en el formulario de inicio de sesión 3. Hacer clic en el botón Iniciar sesión 4. Verificar acceso a la interfaz correspondiente al rol del usuario |  |
| Resultado esperado: La aplicación permite el acceso únicamente con credenciales válidas, genera un token de sesión único, y limita las funcionalidades según el rol |  |
| Evaluación de la prueba: Exitosa |  |

| PRUEBA DE ACEPTACIÓN |  |
| --- | --- |
| Código: P_03_HU_03 | Tarea de ingeniería: Recuperación de contraseña |
| Nombre: Ejecutar la recuperación de contraseña |  |
| Responsable: Steve Tibán | Fecha: |
| Descripción: Prueba de recuperación de contraseña mediante el correo electrónico registrado en la aplicación web |  |
| Condiciones de ejecución: Ejecutar la aplicación web en el dominio proporcionado |  |
| Pasos para la ejecución: 1. Abrir el enlace de la aplicación web en un navegador 2. Hacer clic en la opción ¿Olvidaste tu contraseña? 3. Ingresar el correo electrónico registrado 4. Acceder al correo y abrir el enlace de restablecimiento recibido 5. Ingresar una nueva contraseña y confirmarla 6. Iniciar sesión con la nueva contraseña |  |
| Resultado esperado: La aplicación permite recuperar la contraseña mediante correo registrado, reemplaza de forma segura la contraseña anterior y el usuario puede iniciar sesión con la nueva |  |
| Evaluación de la prueba: Exitosa |  |

| PRUEBA DE ACEPTACIÓN |  |
| --- | --- |
| Código: P_04_HU_04 | Tarea de ingeniería: Gestión de pacientes |
| Nombre: Ejecutar la gestión de pacientes |  |
| Responsable: Steve Tibán | Fecha: |
| Descripción: Prueba de registro, consulta, actualización y desactivación de pacientes en la aplicación web |  |
| Condiciones de ejecución: Ejecutar la aplicación web en el dominio proporcionado |  |
| Pasos para la ejecución: 1. Abrir el enlace de la aplicación web en un navegador 2. Iniciar sesión con rol Administrador 3. Consultar la lista de pacientes y verificar registros de pacientes 4. Editar los datos de un paciente existente y guardar cambios 5. Desactivar un paciente y verificar que no pueda iniciar sesión 6. Iniciar sesión como Odontólogo 7. Consultar los pacientes que atiende el odontólogo 8. Editar información de un paciente atendido |  |
| Resultado esperado: La aplicación permite registrar pacientes con datos completos y válidos, actualizar y desactivar pacientes según rol autorizado, y restringe al odontólogo a consultar y editar únicamente a los pacientes que atiende |  |
| Evaluación de la prueba: Exitosa |  |

| PRUEBA DE ACEPTACIÓN |  |
| --- | --- |
| Código: P_05_HU_05 | Tarea de ingeniería: Gestión de odontólogos |
| Nombre: Ejecutar la gestión de odontólogos |  |
| Responsable: Steve Tibán | Fecha: |
| Descripción: Prueba de registro, consulta, actualización y desactivación de odontólogos en la aplicación web |  |
| Condiciones de ejecución: Ejecutar la aplicación web en el dominio proporcionado |  |
| Pasos para la ejecución: 1. Abrir el enlace de la aplicación web en un navegador 2. Iniciar sesión con rol Administrador 3. Registrar un nuevo odontólogo ingresando sus datos personales, asignando al menos una especialidad y configurando sus horarios 4. Consultar la lista de odontólogos y verificar que el nuevo registro aparezca 5. Actualizar los datos de un odontólogo existente 6. Desactivar un odontólogo y verificar que no pueda ser seleccionado en la asignación de citas |  |
| Resultado esperado: La aplicación permite registrar odontólogos con sus datos, especialidades y horarios, consultar sus registros, actualizar información y desactivar odontólogos según los permisos del rol |  |
| Evaluación de la prueba: Exitosa |  |

| PRUEBA DE ACEPTACIÓN |  |
| --- | --- |
| Código: P_06_HU_06 | Tarea de ingeniería: Gestión de administradores clínicos |
| Nombre: Ejecutar la gestión de administradores clínicos |  |
| Responsable: Steve Tibán | Fecha: |
| Descripción: Prueba de registro, edición y desactivación de administradores clínicos en la aplicación web |  |
| Condiciones de ejecución: Ejecutar la aplicación web en el dominio proporcionado |  |
| Pasos para la ejecución: 1. Abrir el enlace de la aplicación web en un navegador 2. Iniciar sesión con rol Administrador 3. Registrar un nuevo administrador clínico completando todos los datos obligatorios y validados 4. Consultar la lista de administradores clínicos y verificar que el nuevo registro aparezca 5. Editar la información de un administrador clínico existente 6. Desactivar un administrador clínico y confirmar que queda inhabilitado sin eliminar sus datos históricos |  |
| Resultado esperado: La aplicación permite registrar, editar y desactivar administradores clínicos exclusivamente desde el rol de Administrador principal |  |
| Evaluación de la prueba: Exitosa |  |

| PRUEBA DE ACEPTACIÓN |  |
| --- | --- |
| Código: P_07_HU_07 | Tarea de ingeniería: Gestión de especialidades y consultorios |
| Nombre: Ejecutar la gestión de especialidades y consultorios |  |
| Responsable: Steve Tibán | Fecha: |
| Descripción: Prueba de registro, edición y desactivación de especialidades odontológicas y consultorios en la aplicación web |  |
| Condiciones de ejecución: Ejecutar la aplicación web en el dominio proporcionado |  |
| Pasos para la ejecución: 1. Abrir el enlace de la aplicación web en un navegador 2. Iniciar sesión con rol Administrador 3. Registrar una nueva especialidad odontológica ingresando un nombre único y datos válidos 4. Editar la información de una especialidad existente y guardar cambios 5. Registrar un consultorio con número, nombre y estado activo 6. Intentar asignar una cita en un consultorio desactivado y verificar que no se muestre como disponible |  |
| Resultado esperado: La aplicación permite registrar y editar especialidades con validación de nombre único, gestionar consultorios con número, nombre y estado, y bloquea la disponibilidad de consultorios desactivados para agendar citas |  |
| Evaluación de la prueba: Exitosa |  |

| PRUEBA DE ACEPTACIÓN |  |
| --- | --- |
| Código: P_08_HU_08 | Tarea de ingeniería: Gestión de bloqueos de agenda |
| Nombre: Ejecutar la gestión de bloqueos de agenda |  |
| Responsable: Steve Tibán | Fecha: |
| Descripción: Prueba de creación, validación, modificación y eliminación de bloqueos de agenda en la aplicación web |  |
| Condiciones de ejecución: Ejecutar la aplicación web en el dominio proporcionado |  |
| Pasos para la ejecución: 1. Abrir el enlace de la aplicación web en un navegador 2. Iniciar sesión con rol Administrador 3. Bloquear un día completo para un odontólogo específico 4. Bloquear un día completo para un consultorio 5. Intentar bloquear un horario que ya tenga citas activas y verificar que el sistema muestre alerta solicitando confirmación 6. Confirmar el bloqueo y verificar que las citas afectadas cambien de estado a canceladas 7. Consultar la agenda desde rol paciente y comprobar que el bloqueo se refleja inmediatamente 8. Modificar un bloqueo previamente registrado y guardar cambios 9. Eliminar un bloqueo y verificar que desaparezca de la agenda |  |
| Resultado esperado: La aplicación permite bloquear días/horarios para odontólogos o consultorios, valida solapamientos con citas activas, refleja inmediatamente los bloqueos en la agenda para todos los roles y permite modificar o eliminar bloqueos registrados |  |
| Evaluación de la prueba: Exitosa |  |

| PRUEBA DE ACEPTACIÓN |  |
| --- | --- |
| Código: P_09_HU_09 | Tarea de ingeniería: Gestión de citas |
| Nombre: Ejecutar la gestión de citas |  |
| Responsable: Steve Tibán | Fecha: |
| Descripción: Prueba de creación, reprogramación y cancelación de citas odontológicas desde la aplicación web |  |
| Condiciones de ejecución: Ejecutar la aplicación web en el dominio proporcionado |  |
| Pasos para la ejecución: 1. Abrir el enlace de la aplicación web en un navegador 2. Iniciar sesión con rol Paciente 3. Reprogramar la cita creada a otro horario válido y confirmar el cambio 4. Bloquear un día completo para un consultorio 5. Intentar bloquear un horario que ya tenga citas activas y verificar que el sistema muestre alerta solicitando confirmación 6. Confirmar el bloqueo y verificar que las citas afectadas cambien de estado a canceladas 7. Consultar la agenda desde rol paciente y comprobar que el bloqueo se refleja inmediatamente 8. Modificar un bloqueo previamente registrado y guardar cambios 9. Eliminar un bloqueo y verificar que desaparezca de la agenda |  |
| Resultado esperado: La aplicación permite bloquear días/horarios para odontólogos o consultorios, valida solapamientos con citas activas, refleja inmediatamente los bloqueos en la agenda para todos los roles y permite modificar o eliminar bloqueos registrados |  |
| Evaluación de la prueba: Exitosa |  |

| PRUEBA DE ACEPTACIÓN |  |
| --- | --- |
| Código: P_10_HU_10 | Tarea de ingeniería: Confirmación de citas |
| Nombre: Ejecutar la confirmación de cita |  |
| Responsable: Steve Tibán | Fecha: |
| Descripción: Prueba de confirmación de asistencia a una cita odontológica desde la aplicación web o mediante respuesta a un mensaje de WhatsApp |  |
| Condiciones de ejecución: Ejecutar la aplicación web en el dominio proporcionado y contar con un paciente autenticado con cita previamente agendada y con el servicio de notificaciones por WhatsApp |  |
| Pasos para la ejecución: 1. Abrir el enlace de la aplicación web en un navegador 2. Iniciar sesión con rol Paciente 3. Seleccionar una cita pendiente y confirmar la asistencia 4. Con otro usuario paciente, esperar a que falten 24 horas antes de la cita y revisar el mensaje de confirmación recibido en WhatsApp 5. Intentar bloquear un horario que ya tenga citas activas y verificar que el sistema muestre alerta solicitando confirmación 6. Responder al mensaje con la opción rápida de confirmación 7. Consultar la agenda desde rol paciente y comprobar que el bloqueo se refleja inmediatamente 8. Verificar que el estado de la cita se actualice a Confirmada en la aplicación web |  |
| Resultado esperado: El sistema permite confirmar la cita desde la aplicación o WhatsApp, actualiza el estado a Confirmada en la agenda en ambos casos |  |
| Evaluación de la prueba: Exitosa |  |

| PRUEBA DE ACEPTACIÓN |  |
| --- | --- |
| Código: P_11_HU_11 | Tarea de ingeniería: Visualización de agenda |
| Nombre: Ejecutar la visualización de agenda |  |
| Responsable: Steve Tibán | Fecha: |
| Descripción: Prueba de visualización de la agenda de citas odontológicas en la aplicación web según el rol del usuario autenticado |  |
| Condiciones de ejecución: Ejecutar la aplicación web en el dominio proporcionado |  |
| Pasos para la ejecución: 1. Abrir el enlace de la aplicación web en un navegador 2. Iniciar sesión como Administrador y visualizar la agenda general, comprobando que incluya todas las citas 3. Iniciar sesión como Administrador clínico y verificar que pueda visualizar todas las agendas con las citas correspondientes 4. Iniciar sesión como Odontólogo y verificar que solo pueda visualizar su propia agenda de atención 5. Intentar bloquear un horario que ya tenga citas activas y verificar que el sistema muestre alerta solicitando confirmación 6. Responder al mensaje con la opción rápida de confirmación 7. Consultar la agenda desde rol paciente y comprobar que el bloqueo se refleja inmediatamente 8. Verificar que el estado de la cita se actualice a Confirmada en la aplicación web |  |
| Resultado esperado: La aplicación permite confirmar la cita desde la aplicación o WhatsApp, actualiza el estado a Confirmada en la agenda en ambos casos |  |
| Evaluación de la prueba: Exitosa |  |

| PRUEBA DE ACEPTACIÓN |  |
| --- | --- |
| Código: P_12_HU_12 | Tarea de ingeniería: Registro y consulta de fichas médicas |
| Nombre: Ejecutar el registro y consulta de fichas médicas |  |
| Responsable: Steve Tibán | Fecha: |
| Descripción: Prueba de registro de fichas médicas por el odontólogo y consulta de las mismas por el paciente en la aplicación web |  |
| Condiciones de ejecución: Ejecutar la aplicación web en el dominio proporcionado |  |
| Pasos para la ejecución: 1. Abrir el enlace de la aplicación web en un navegador 2. Iniciar sesión como Odontólogo 3. Seleccionar un paciente con cita realizada y registrar una ficha médica digital con observaciones clínicas 4. Consultar la ficha médica recién creada y verificar que quede vinculada a la cita correspondiente 5. Actualizar la ficha médica agregando información adicional 6. Iniciar sesión como Paciente 7. Consultar el historial de citas y seleccionar un cita realizada 8. Verificar que las observaciones médicas sean visibles |  |
| Resultado esperado: La aplicación permite al odontólogo registrar y actualizar fichas médicas asociadas a citas realizadas y restringe al paciente a visualizar únicamente sus propias fichas |  |
| Evaluación de la prueba: Exitosa |  |

| PRUEBA DE ACEPTACIÓN |  |
| --- | --- |
| Código: P_13_HU_13 | Tarea de ingeniería: Consulta de historial de citas |
| Nombre: Ejecutar la consulta del historial de citas |  |
| Responsable: Steve Tibán | Fecha: |
| Descripción: Prueba de consulta del historial de citas realizadas, canceladas, reprogramadas y confirmadas según el rol del usuario en la aplicación web |  |
| Condiciones de ejecución: Ejecutar la aplicación web en el dominio proporcionado |  |
| Pasos para la ejecución: 1. Abrir el enlace de la aplicación web en un navegador 2. Iniciar sesión como Paciente y acceder al historial de citas para verificar que se muestren todas sus citas 3. Iniciar sesión como Odontólogo y consultar el historial de citas de los pacientes atendidos 4. Iniciar sesión como Administrador y verificar que puede consultar el historial de todas las citas del sistema 5. Actualizar la ficha médica agregando información adicional 6. Revisar que en cada registro del historial se muestren los detalles de la cita: fecha, hora, odontólogo, motivo y estado 7. Consultar el historial de citas y seleccionar un cita realizada 8. Verificar que las observaciones médicas sean visibles |  |
| Resultado esperado: La aplicación muestra el historial de citas de manera ordenada y filtrada según el rol, garantizando que los pacientes solo vean sus citas, los odontólogos solo las de sus pacientes atendidos y los administradores la totalidad |  |
| Evaluación de la prueba: Exitosa |  |

| PRUEBA DE ACEPTACIÓN |  |
| --- | --- |
| Código: P_14_HU_14 | Tarea de ingeniería: Visualización de perfiles de odontólogos |
| Nombre: Ejecutar la visualización de perfiles de odontólogos |  |
| Responsable: Steve Tibán | Fecha: |
| Descripción: Prueba de consulta de perfiles de odontólogos por parte de los pacientes en la aplicación web |  |
| Condiciones de ejecución: Ejecutar la aplicación web en el dominio proporcionado |  |
| Pasos para la ejecución: 1. Abrir el enlace de la aplicación web en un navegador 2. Iniciar sesión como Paciente 3. Agendar una cita con un odontólogo 4. Revisar que los datos del perfil del odontólogo se muestren |  |
| Resultado esperado: La aplicación muestra al paciente el perfil |  |
| Evaluación de la prueba: Exitosa |  |

| PRUEBA DE ACEPTACIÓN |  |
| --- | --- |
| Código: P_15_HU_15 | Tarea de ingeniería: Visualización de estadísticas |
| Nombre: Ejecutar la visualización de estadísticas con filtros |  |
| Responsable: Steve Tibán | Fecha: |
| Descripción: Prueba de visualización de estadísticas dinámicas con gráficos interactivos para distintos roles |  |
| Condiciones de ejecución: Ejecutar la aplicación web en el dominio proporcionado |  |
| Pasos para la ejecución: 1. Abrir el enlace de la aplicación web en un navegador 2. Iniciar sesión como Administrador y acceder al módulo de estadísticas 3. Visualizar estadísticas globales del consultorio con indicadores KPI. 4. Iniciar sesión como Odontólogo y revisar estadísticas relacionadas con sus citas 5. Iniciar sesión como Paciente y consultar estadísticas personales de sus citas 6. Aplicar filtros por rango de fechas, odontólogo y especialidad para comprobar la actualización de gráficos |  |
| Resultado esperado: La aplicación muestra estadísticas dinámicas en gráficos interpretables, permite aplicar filtros de fechas, odontólogos y especialidades, y presenta indicadores KPI según el rol autenticado |  |
| Evaluación de la prueba: Exitosa |  |

| PRUEBA DE ACEPTACIÓN |  |
| --- | --- |
| Código: P_16_HU_16 | Tarea de ingeniería: Generación de reportes estadísticos |
| Nombre: Ejecutar la generación de reportes estadísticos en PDF |  |
| Responsable: Steve Tibán | Fecha: |
| Descripción: Prueba de generación de reportes estadísticos globales de la clínica en formato PDF con gráficos y tablas. |  |
| Condiciones de ejecución: Ejecutar la aplicación web en el dominio proporcionado |  |
| Pasos para la ejecución: 1. Abrir el enlace de la aplicación web en un navegador 2. Iniciar sesión como Administrador 3. Acceder al módulo de reportes estadísticos 4. Seleccionar rango de fechas y aplicar filtros deseados 5. Generar reporte en formato PDF 6. Abrir el archivo generado y verificar que incluya gráficos, tablas, logotipo de la clínica, filtros aplicados y fecha de generación |  |
| Resultado esperado: La aplicación genera automáticamente un reporte estadístico en formato PDF con la información seleccionada, incluyendo gráficos, tablas, logotipo y metadatos de generación |  |
| Evaluación de la prueba: Exitosa |  |

| PRUEBA DE ACEPTACIÓN |  |
| --- | --- |
| Código: P_17_HT_01 | Tarea de ingeniería: Análisis de requerimientos del sistema |
| Nombre: Ejecutar el análisis de requerimientos del sistema |  |
| Responsable: Developer Team | Fecha: |
| Descripción: Prueba de análisis de requerimientos del sistema |  |
| Condiciones de ejecución: Ejecutar el análisis en el entorno de desarrollo |  |
| Pasos para la ejecución: 1. Revisar los requisitos funcionales y no funcionales del sistema 2. Asignar una prioridad a cada requisito |  |
| Resultado esperado: Verificación completa de los requisitos funcionales y no funcionales, y su adecuación a las necesidades del cliente |  |
| Evaluación de la prueba: Exitosa |  |

| PRUEBA DE ACEPTACIÓN |  |
| --- | --- |
| Código: P_18_HT_02 | Tarea de ingeniería: Definición de la arquitectura de la aplicación web |
| Nombre: Ejecutar la definición de la arquitectura |  |
| Responsable: Developer Team | Fecha: |
| Descripción: Prueba de definición de la arquitectura de la aplicación web |  |
| Condiciones de ejecución: Ejecutar la definición en el entorno de desarrollo |  |
| Pasos para la ejecución: 1. Definir la arquitectura de la aplicación web 2. Evaluar los flujos de interacción entre componentes |  |
| Resultado esperado: La arquitectura soporta todas las funcionalidades necesarias |  |
| Evaluación de la prueba: Exitosa |  |

| PRUEBA DE ACEPTACIÓN |  |
| --- | --- |
| Código: P_19_HT_03 | Tarea de ingeniería: Diseño y modelado de base de datos |
| Nombre: Ejecutar el diseño y modelado de la base de datos |  |
| Responsable: Developer Team | Fecha: |
| Descripción: Prueba de definición de la arquitectura de la aplicación web |  |
| Condiciones de ejecución: Ejecutar la definición en el entorno de desarrollo |  |
| Pasos para la ejecución: 1. Definir la arquitectura de la aplicación web 2. Evaluar los flujos de interacción entre componentes |  |
| Resultado esperado: La arquitectura soporta todas las funcionalidades necesarias |  |
| Evaluación de la prueba: Exitosa |  |

| PRUEBA DE ACEPTACIÓN |  |
| --- | --- |
| Código: P_20_HT_04 | Tarea de ingeniería: Implementación de la capa de acceso a datos |
| Nombre: Ejecutar la implementación de la capa de acceso a datos |  |
| Responsable: Developer Team | Fecha: |
| Descripción: Prueba de la capa de acceso a datos mediante el ORM de Django |  |
| Condiciones de ejecución: Ejecutar la implementación en el entorno de desarrollo con la base de datos |  |
| Pasos para la ejecución: 1. Crear proyecto Django 2. Ejecutar modelos y migraciones 3. Implementar las operaciones CRUD para todas las clases de la base de datos 4. Validar la conexión y consultas a la base de datos a través del ORM 5. Probar la inserción, actualización, eliminación y consulta de registros |  |
| Resultado esperado: La aplicación permite realizar correctamente todas las operaciones CRUD |  |
| Evaluación de la prueba: Exitosa |  |

| PRUEBA DE ACEPTACIÓN |  |
| --- | --- |
| Código: P_21_HT_05 | Tarea de ingeniería: Configuración del repositorio en línea |
| Nombre: Ejecutar la configuración del repositorio en línea |  |
| Responsable: Developer Team | Fecha: |
| Descripción: Prueba de creación y configuración del repositorio remoto en GitHub |  |
| Condiciones de ejecución: Ejecutar la configuración del repositorio desde el entorno de desarrollo con conexión a internet |  |
| Pasos para la ejecución: 1. Crear el repositorio remoto en GitHub 2. Configurar el repositorio local y enlazarlo con el remoto 3. Realizar un commit inicial con la estructura del proyecto 4. Clonar el repositorio desde otro equipo para verificar acceso |  |
| Resultado esperado: El repositorio remoto queda configurado correctamente, permitiendo clonar y trabajar con el proyecto desde cualquier entorno autorizado |  |
| Evaluación de la prueba: Exitosa |  |

| PRUEBA DE ACEPTACIÓN |  |
| --- | --- |
| Código: P_22_HT_06 | Tarea de ingeniería: Implementación de validación de datos |
| Nombre: Ejecutar la validación de datos en frontend y backend |  |
| Responsable: Developer Team | Fecha: |
| Descripción: Prueba de implementación de validación de datos en el frontend y backend de la aplicación web |  |
| Condiciones de ejecución: Ejecutar la validación en el entorno de desarrollo |  |
| Pasos para la ejecución: 1. Establecer las validaciones para los formularios del usuario 2. Implementar las validaciones en el cliente y servidor |  |
| Resultado esperado: El sistema rechaza datos inválidos o duplicados tanto en el frontend como en el backend |  |
| Evaluación de la prueba: Exitosa |  |

| PRUEBA DE ACEPTACIÓN |  |
| --- | --- |
| Código: P_23_HT_07 | Tarea de ingeniería: Despliegue en servidor de producción |
| Nombre: Ejecutar el despliegue en servidor de producción |  |
| Responsable: Developer Team | Fecha: |
| Descripción: Prueba de diseño de prototipos de interfaz para los 4 roles de la aplicación web |  |
| Condiciones de ejecución: Contar con un servidor configurado para producción con acceso a internet y la base de datos enlazada |  |
| Pasos para la ejecución: 1. Subir el frontend de la aplicación web a Vercel 2. Subir el backend de la aplicación web a Render 3. Enlazar frontend y backend 4. Probar el acceso a la aplicación desde diferentes dispositivos y navegadores |  |
| Resultado esperado: La aplicación web es accesible desde cualquier dispositivo y en cualquier momento, garantizando su disponibilidad en el servidor de producción |  |
| Evaluación de la prueba: Exitosa |  |

Product Backlog

| Product Backlog |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Descripción | Prioridad | T-shirt sizing | Estimación (horas) |
| HT-01 | Análisis de requerimientos del sistema | Alta | M | 15 |
| HT-02 | Definición de la arquitectura de la aplicación web | Alta | M | 15 |
| HT-03 | Diseño y modelado de base de datos | Alta | L | 20 |
| HT-04 | Implementación de la capa de acceso a datos | Alta | XL | 25 |
| HT-05 | Configuración del repositorio en línea | Media | XS | 2 |
| HT-06 | Implementación de validación de datos | Alta | XXL | 30 |
| HT-07 | Despliegue en servidor de producción | Alta | XS | 3 |
| HU-01 | Registro de pacientes | Alta | S | 10 |
| HU-02 | Iniciar sesión | Alta | XS | 4 |
| HU-03 | Recuperar contraseña | Media | XS | 4 |
| HU-04 | Gestionar pacientes | Alta | M | 12 |
| HU-05 | Gestionar odontólogos | Alta | M | 12 |
| HU-06 | Gestionar administradores clínicos | Alta | S | 10 |
| HU-07 | Gestionar especialidades y consultorios | Alta | M | 12 |
| HU-08 | Gestionar bloqueos de agenda | Alta | XL | 25 |
| HU-09 | Gestionar citas | Alta | XL | 25 |
| HU-10 | Confirmar cita desde la aplicación web o WhatsApp | Alta | S | 5 |
| HU-11 | Visualizar agenda | Alta | S | 8 |
| HU-12 | Registrar y consultar fichas médicas | Alta | S | 10 |
| HU-13 | Consultar historial de citas | Media | XS | 5 |
| HU-14 | Ver perfiles de odontólogos | Media | XS | 3 |
| HU-15 | Visualizar estadísticas por rol | Media | S | 10 |
| HU-16 | Generar reportes estadísticos | Media | XS | 4 |