ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO

FACULTAD:

Facultad de Informática y Electrónica

PAO:

Software 8° “1”

ASIGNATURA:

Aplicaciones Informáticas II

TEMA:

Product Backlog

ESTUDIANTE:

Steve Tibán (7386)

FECHA DE ENTREGA:

21/10/2025

| Product Backlog |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Descripción | Prioridad | T-shirt sizing | Estimación (horas) |
| HT-01 | Análisis de requerimientos del sistema | Alta | M | 15 |
| HT-02 | Definición de la arquitectura de la aplicación web | Alta | M | 15 |
| HT-03 | Diseño de la base de datos | Alta | L | 20 |
| HT-04 | Configuración del repositorio en línea | Media | XS | 2 |
| HT-05 | Implementación de la capa de acceso a datos | Alta | XL | 25 |
| HT-06 | Implementación de validación de datos | Alta | XXL | 30 |
| HT-07 | Despliegue en servidor de producción | Alta | XS | 3 |
| HU-01 | Iniciar sesión | Alta | XS | 4 |
| HU-02 | Registro de pacientes | Alta | S | 10 |
| HU-03 | Gestionar pacientes | Alta | M | 12 |
| HU-04 | Gestionar odontólogos | Alta | M | 12 |
| HU-05 | Gestionar administradores clínicos | Alta | S | 10 |
| HU-06 | Gestionar especialidades y consultorios | Alta | M | 12 |
| HU-07 | Gestionar bloqueos de agenda | Alta | XL | 25 |
| HU-08 | Gestionar citas | Alta | XL | 25 |
| HU-09 | Confirmar cita desde la aplicación web o WhatsApp | Alta | S | 5 |
| HU-10 | Visualizar agenda | Alta | S | 8 |
| HU-11 | Registrar y consultar fichas médicas | Alta | S | 10 |
| HU-12 | Consultar historial de citas | Media | XS | 5 |
| HU-13 | Ver perfiles de odontólogos | Media | XS | 3 |
| HU-14 | Visualizar estadísticas por rol | Media | S | 10 |
| HU-15 | Generar reportes estadísticos | Media | XS | 4 |
| HU-16 | Recuperar contraseña | Media | XS | 4 |