ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO

FACULTAD:

Facultad de Informática y Electrónica

PAO:

Software 8° “1”

ASIGNATURA:

Aplicaciones Informáticas II

TEMA:

Historias Técnicas

ESTUDIANTE:

Steve Tibán (7386)

FECHA DE ENTREGA:

22/11/2025

| ID Historia | Título | Requisitos Relacionados | Horas Estimadas |
| --- | --- | --- | --- |
| HT-01 | Análisis de requerimientos del sistema | RF1–RF17, RNF1–RNF3 | 15h |
| HT-02 | Definición de la arquitectura de la aplicación web | RNF3 | 15h |
| HT-03 | Diseño y modelado de base de datos | RF3, RF4, RF5, RF6, RF8, RF12, RF13, RF14 | 20h |
| HT-04 | Configuración del repositorio en línea | RNF1, RNF3 | 2h |
| HT-05 | Implementación de la capa de acceso a datos | RF3, RF4, RF5, RF6, RF12, RF13, RF14 | 25h |
| HT-06 | Despliegue en servidor de producción | RNF1, RNF2 | 3h |
| TOTAL: |  |  | 110h |

| HISTORIA TÉCNICA |  |
| --- | --- |
| IDENTIFICADOR: HT-01 |  |
| NOMBRE DE LA HISTORIA: | Análisis de requerimientos del sistema |
| MODIFICACIÓN: Ninguna | USUARIO: Developer Team |
| PRIORIDAD EN EL NEGOCIO: Alta | RIESGO EN EL DESARROLLO: Medio |
| PUNTOS ESTIMADOS: 15 | ITERACIÓN ASIGNADA: 1 |
| PROGRAMADOR RESPONSABLE: | Steve Tibán |
| DESCRIPCIÓN: Yo, como usuario necesito realizar un análisis detallado de los requisitos funcionales y no funcionales para comprender las necesidades de los usuarios. |  |
| OBSERVACIÓN: |  |
| CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: - Requerimientos funcionales y no funcionales cumplen las expectativas del cliente. - Verificación de los requisitos por parte del Product Owner. |  |

| HISTORIA TÉCNICA |  |
| --- | --- |
| IDENTIFICADOR: HT-02 |  |
| NOMBRE DE LA HISTORIA: | Definición de la arquitectura de la aplicación web |
| MODIFICACIÓN: Ninguna | USUARIO: Developer Team |
| PRIORIDAD EN EL NEGOCIO: Alta | RIESGO EN EL DESARROLLO: Medio |
| PUNTOS ESTIMADOS: 15 | ITERACIÓN ASIGNADA: 1 |
| PROGRAMADOR RESPONSABLE: | Steve Tibán |
| DESCRIPCIÓN: Yo, como usuario necesito definir la arquitectura de la aplicación web para tener un buen desarrollo, escalabilidad y mantenimiento |  |
| OBSERVACIÓN: |  |
| CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: Integración correcta con las funcionalidades de los usuarios. |  |

| HISTORIA TÉCNICA |  |
| --- | --- |
| IDENTIFICADOR: HT-03 |  |
| NOMBRE DE LA HISTORIA: | Diseño de la base de datos |
| MODIFICACIÓN: Ninguna | USUARIO: Developer Team |
| PRIORIDAD EN EL NEGOCIO: Alta | RIESGO EN EL DESARROLLO: Medio |
| PUNTOS ESTIMADOS: 20 | ITERACIÓN ASIGNADA: 2 |
| PROGRAMADOR RESPONSABLE: | Steve Tibán |
| DESCRIPCIÓN: Yo, como usuario necesito analizar detalladamente los requisitos del cliente para que el diseño de la base de datos cumpla con las funcionalidad requeridas. |  |
| OBSERVACIÓN: Utilizar software para modelado de base datos |  |
| CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: - La base de datos puede almacenar los datos requeridos. - La base de datos cumple con las restricciones del negocio. |  |

| HISTORIA TÉCNICA |  |
| --- | --- |
| IDENTIFICADOR: HT-04 |  |
| NOMBRE DE LA HISTORIA: | Configuración del repositorio en línea |
| MODIFICACIÓN: Ninguna | USUARIO: Developer Team |
| PRIORIDAD EN EL NEGOCIO: Media | RIESGO EN EL DESARROLLO: Bajo |
| PUNTOS ESTIMADOS: 2 | ITERACIÓN ASIGNADA: 2 |
| PROGRAMADOR RESPONSABLE: | Steve Tibán |
| DESCRIPCIÓN: Yo, como usuario necesito crear y configurar el repositorio remoto en GitHub. |  |
| OBSERVACIÓN: La interacción con la base de datos es mediante el ORM de Django |  |
| CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: El repositorio permite clonar el proyecto |  |

| HISTORIA TÉCNICA |  |
| --- | --- |
| IDENTIFICADOR: HT-05 |  |
| NOMBRE DE LA HISTORIA: | Implementación de la capa de acceso a datos |
| MODIFICACIÓN: Ninguna | USUARIO: Developer Team |
| PRIORIDAD EN EL NEGOCIO: Alta | RIESGO EN EL DESARROLLO: Medio |
| PUNTOS ESTIMADOS: 25 | ITERACIÓN ASIGNADA: 3 |
| PROGRAMADOR RESPONSABLE: | Steve Tibán |
| DESCRIPCIÓN: Yo, como usuario necesito interactuar con la base de datos |  |
| OBSERVACIÓN: La interacción con la base de datos es mediante el ORM de Django |  |
| CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: Operaciones CRUD con todas las clases de la base de datos |  |

| HISTORIA TÉCNICA |  |
| --- | --- |
| IDENTIFICADOR: HT-06 |  |
| NOMBRE DE LA HISTORIA: | Despliegue en servidor de producción |
| MODIFICACIÓN: Ninguna | USUARIO: Developer Team |
| PRIORIDAD EN EL NEGOCIO: Alta | RIESGO EN EL DESARROLLO: Medio |
| PUNTOS ESTIMADOS: 3 | ITERACIÓN ASIGNADA: 11 |
| PROGRAMADOR RESPONSABLE: | Steve Tibán |
| DESCRIPCIÓN: Yo, como usuario necesito desplegar el frontend y backend de la aplicación web |  |
| OBSERVACIÓN: |  |
| CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: Se puede acceder desde cualquier dispositivo y a cualquier hora a la aplicación web |  |

Pruebas de Aceptación

| PRUEBA DE ACEPTACIÓN |  |
| --- | --- |
| Código: P_18_HT_01 | Tarea de ingeniería: Análisis de requerimientos del sistema |
| Nombre: Validación del análisis y documentación de requerimientos del sistema |  |
| Responsable: Steve Tibán | Fecha: 21/10/2025 |
| Descripción: Verificar la completitud, coherencia y trazabilidad de los requisitos funcionales y no funcionales definidos para el sistema, asegurando que reflejen correctamente las necesidades del cliente y los objetivos del proyecto. |  |
| Condiciones de ejecución: Debe contar con la participación del Product Owner (cliente) para la aprobación formal. |  |
| Pasos para la ejecución: 1. Revisar la matriz de requisitos funcionales y no funcionales (RF1–RF17, RNF1–RNF3) verificando su correspondencia con los objetivos del sistema. 2. Revisar la consistencia entre historias de usuario, historias técnicas y requisitos asociados. 3. Confirmar la aprobación del documento de requerimientos por parte del Product Owner. |  |
| Resultado esperado: El Product Owner valida los requisitos propuestos. |  |
| Evaluación de la prueba: Exitosa |  |

| PRUEBA DE ACEPTACIÓN |  |
| --- | --- |
| Código: P_19_HT_02 | Tarea de ingeniería: Definición de la arquitectura de la aplicación web |
| Nombre: Validación de la arquitectura técnica del sistema web |  |
| Responsable: Steve Tibán | Fecha: 21/10/2025 |
| Descripción: Prueba de validación la arquitectura definida para la aplicación web |  |
| Condiciones de ejecución: Ejecutar el backend (proyecto Django) y frontend (proyecto React) en el entorno de desarrollo |  |
| Pasos para la ejecución: 1. Ejecutar el backend (proyecto Django) 2. Ejecutar el frontend (proyecto React) 3. Verificar comunicación entre ambos proyectos |  |
| Resultado esperado: Se evidencia la separación entre frontend y backend en la estructura de carpetas del proyecto |  |
| Evaluación de la prueba: Exitosa |  |

| PRUEBA DE ACEPTACIÓN |  |
| --- | --- |
| Código: P_20_HT_03 | Tarea de ingeniería: Diseño de la base de datos |
| Nombre: Ejecutar el diseño y modelado de la base de datos |  |
| Responsable: Steve Tibán | Fecha: 28/10/2025 |
| Descripción: Prueba de diseño de la base de datos |  |
| Condiciones de ejecución: Ejecutar el diseño en el entorno de desarrollo |  |
| Pasos para la ejecución: 1.Analizar los requisitos del cliente 2. Diseñar el diagrama de la base de datos con respecto a la especificaciones requeridas |  |
| Resultado esperado: El diseño de la base de datos cumple con los campos y necesidades del cliente |  |
| Evaluación de la prueba: Exitosa |  |

| PRUEBA DE ACEPTACIÓN |  |
| --- | --- |
| Código: P_21_HT_04 | Tarea de ingeniería: Configuración del repositorio en línea |
| Nombre: Ejecutar la configuración del repositorio en línea |  |
| Responsable: Steve Tibán | Fecha: 28/10/2025 |
| Descripción: Prueba de creación y configuración del repositorio remoto en GitHub |  |
| Condiciones de ejecución: Ejecutar la configuración del repositorio desde el entorno de desarrollo con conexión a internet |  |
| Pasos para la ejecución: 1. Crear el repositorio remoto en GitHub 2. Configurar el repositorio local y enlazarlo con el remoto 3. Realizar un commit inicial con la estructura del proyecto 4. Clonar el repositorio desde otro equipo para verificar acceso |  |
| Resultado esperado: El repositorio remoto queda configurado correctamente, permitiendo clonar y trabajar con el proyecto desde cualquier entorno autorizado |  |
| Evaluación de la prueba: Exitosa |  |

| PRUEBA DE ACEPTACIÓN |  |
| --- | --- |
| Código: P_22_HT_05 | Tarea de ingeniería: Implementación de la capa de acceso a datos |
| Nombre: Ejecutar la implementación de la capa de acceso a datos |  |
| Responsable: Steve Tibán | Fecha: 04/11/2025 |
| Descripción: Prueba de la capa de acceso a datos mediante el ORM de Django |  |
| Condiciones de ejecución: Ejecutar la implementación de la capa de acceso de datos en el entorno de desarrollo |  |
| Pasos para la ejecución: 1. Ejecutar modelos y migraciones 2. Verificar que la base de datos se creó correctamente 3. Implementar las operaciones CRUD para todas las clases de la base de datos 4. Validar la conexión y consultas a la base de datos a través del ORM 5. Probar la inserción, actualización, eliminación y consulta de registros |  |
| Resultado esperado: La aplicación permite realizar correctamente todas las operaciones CRUD |  |
| Evaluación de la prueba: Exitosa |  |

| PRUEBA DE ACEPTACIÓN |  |
| --- | --- |
| Código: P_23_HT_06 | Tarea de ingeniería: Despliegue en servidor de producción |
| Nombre: Ejecutar el despliegue en servidor de producción |  |
| Responsable: Steve Tibán | Fecha: 30/12/2025 |
| Descripción: Prueba de diseño de prototipos de interfaz para los 4 roles de la aplicación web |  |
| Condiciones de ejecución: Contar con un servidor configurado para producción con acceso a internet y la base de datos enlazada |  |
| Pasos para la ejecución: 1. Subir el frontend de la aplicación web a Vercel 2. Subir el backend de la aplicación web a Render 3. Enlazar frontend y backend 4. Probar el acceso a la aplicación desde diferentes dispositivos y navegadores |  |
| Resultado esperado: La aplicación web es accesible desde cualquier dispositivo y en cualquier momento, garantizando su disponibilidad en el servidor de producción |  |
| Evaluación de la prueba: Exitosa |  |